数字档案馆运行维护经费项目支出2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为深入贯彻实施新修订《档案法》，全面推进档案“四个体系”建设，提升档案工作制度化、规范化、科学化水平，推动我区档案事业高质量发展，根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》中“按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆(室)在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。”的要求，根据《天津市区级国家综合档案馆业务建设评价办法》的规定，将数字档案馆运行维护经费纳入部门预算，用于保障数字档案馆建设相关工作正常开展。

2.主要内容及实施情况

通过开展数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。已完成3套人事系统维护及档案数字化建设维护，保障了档案馆信息化及信息系统正常运转，全部达成预算指标。

3.资金投入和使用情况

数字档案馆运行维护经费项目安排年初预算金额为0万元，其中上级资金0万元，区级资金0万元，其他资金0万元；截至2023年12月31日，项目全年预算金额为13.8万元，其中上级资金0万元，区级资金13.8万元，其他资金0万元，实际支出13.8万元，其中上级资金0万元，区级资金13.8万元，其他资金0万元，预算执行率为100%。

- （二）项目绩效目标。

- 通过开展数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。截止至2023年12月31日，已完成3套人事系统维护及档案数字化建设维护，保障了档案馆信息化及信息系统正常运转，全部达成预算指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效自评开展的目的

本次绩效评价的目的是根据项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性和规范性，从产出、效益、满意度三个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，提高项目管理水平和资金的使用效率，为相关部门决策、管理提供参考依据。

2.绩效自评开展的对象和范围

本次绩效评价针对数字档案馆运行维护经费项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）绩效目标和指标设定情况；

（2）预算编制和资金分配情况；

（3）资金管理和使用情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1.绩效自评开展的原则

- （1）坚持科学规范的原则。此次绩效自评运用科学合理的评价指标和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

- （2）坚持统筹兼顾的原则。此次自评在我单位绩效自评表的基础上开展。

- （3）坚持公开透明的原则。承诺绩效自评结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

- （4）坚持综合评价原则，定量分析与定性分析相结合的原则。

（5）坚持绩效相关性原则。此次绩效自评将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效自评体系

评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《和平区项目支出绩效评价管理办法》等文件，结合我单位绩效自评表进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标3项：产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），下设二、三级指标，分值设定为90分，预算执行分值设定为10分，本次绩效自评总分为100分，具体评分标准见附件。

3.绩效自评开展的方式和方法

本次项目评价主要通过项目单位自评的方式开展绩效评价工作。

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）核实法。是收集包括书面资料及以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。

- 绩效评价工作过程。

1.前期准备

（1）整理项目全过程资料建档：项目部门预算、项目部门决算、绩效目标申报表、项目实施内容文件、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

2.组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

发放调查问卷开展受益脱贫户满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

- 综合评价情况及评价结论

- 根据和平区财政局印发的《和平区项目支出绩效评价管理办法》相关要求，对我单位2023年数字档案馆运行维护经费使用情况进行了全面绩效自评，通过自评2023年数字档案馆运行维护经费项目支出绩效指标执行率100%，完成了年度绩效目标，自评得分100分，等级为优。

四、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

本项目绩效目标为：通过开展数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。

截至2023年12月31日绩效目标完成情况为：完成了数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。

- 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标

人事系统维护及档案数字化建设维护数量年度指标值≥3套，实际完成值3套，分值15分，得分15分。

（2）质量指标

系统正常运行率年度指标值=100%，实际完成值3套，分值15分，得分15分。

（3）时效指标

系统故障修复响应时间年度指标值≤24小时，实际完成值14小时，分值10分，得分10分。

（4）成本指标

信息化运维费经费支出年度指标值≤13.8万元，实际完成值13.8万元，分值10分，得分10分。

2.效益指标

（1）社会效益指标

保障档案馆信息化及信息系统正常运转，实际已完成3套人事系统维护及档案数字化建设维护，保障了档案馆信息化及信息系统正常运转，全部达成预算指标。

（2）可持续影响指标

系统正常使用年限年度指标值≥5年，实际完成值5年，分值15分，得分15分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：档案使用人员满意度年度指标值≥5年，实际完成值5年，分值15分，得分15分。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.存在问题：

预算绩效管理水平有待提高。我单位未能结合自身的实际工作情况，制定出一套科学合理的绩效管理办法或制度。缺乏明确的绩效标准和评估机制，使得评价工作表现时缺乏客观依据，难以做到公平公正。同时，由于缺乏有效的激励机制，员工的工作积极性和创造力也难以得到充分发挥。

2.改进措施：

我单位严格按照预算管理及绩效管理相关要求，合理制定绩效目标，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照项目进度进行资金支出，涉及“三重一大”事项必须经过领导班子会集体决策。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。提升管理水平，增强团队凝聚力，推动整体工作效能的显著提升。

- 其他需要说明的问题

无

七、附件

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 数字档案馆运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管预算部门 |  | 天津市和平区档案馆 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区档案馆 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 通过开展数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。 |  |  | 完成了数字化档案系统维护工作，保障档案馆信息化及信息系统正常运转，为开展档案业务提供支撑。 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差 |
|  |  | 其中：上级资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0% |  |
|  |  | 区级资金 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | — | — | 100% |  |
|  |  | 其他资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0% |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人事系统维护及档案数字化建设维护数量 | ≥3套 | 3套 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 信息化运维费经费支出 | ≤63.1万元 | - | - | - | 预算调整，新增成本指标 |  |
|  |  |  | 信息化运维费经费支出 | ≤13.8万元 | 13.8万元 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障档案馆信息化及信息系统正常运转 | 保障 | 已完成3套人事系统维护及档案数字化建设维护，保障了档案馆信息化及信息系统正常运转，全部达成预算指标 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 档案使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  | 工作单位及部门 |  |  |  |  |
|  | 李晓丹 |  | 副科长 |  | 天津市和平区档案馆 办公室 |  |  |  |  |
| 主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |